| # АДМИНИСТРАЦИЯ ОХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | _______________ |  |  | № | _______ |
| г. Оха |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.01.2025 № 7 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное хозяйство» на 2025-2042 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский», утвержденной постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 19.12.2024 № 1311, руководствуясь статьей 32 Устава Охинского муниципального округа Сахалинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 3 постановления администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.01.2025 № 7 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное хозяйство» на 2025-2042 годы» изложить в следующей редакции:

«3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.»

2. В Техническом задании на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное хозяйство» на 2025-2042 годы, утвержденном указанным постановлением:

2.1. пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2025-2042 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция поверхностного водозабора (в том числе насосной станции 1-го подъема) «Город» на водохранилище оз. Медвежье производительностью 1250 куб.м/ч | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2025-2030 |
| 2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений «Город» с резервуарами чистой воды производительностью 12408 куб.м/сут. | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества | 2025-2028 |
| 3 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема «Город» производительностью 1400 куб.м/ч | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2026-2030 |
| 4 | Реконструкция водопроводов общей протяженностью 16,2 км г. Оха | Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2025-2032 |
| 5 | Реконструкция водопроводов общей протяженностью 0,5 км в планировочном районе Лагури | Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2026-2030 |
| 6 | Реконструкция водопроводов общей протяженностью 6,8 км в с. Эхаби | Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2025-2030 |
| 7 | Строительство водопроводных очистных сооружений расчетной производительностью 180 куб.м/сут. в планировочном районе Лагури | Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества | 2026-2028 |
| 8 | Строительство резервуара под чистую воду объемом 50 куб.м в планировочном районе Лагури | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2027-2028 |
| 9 | Строительство водопроводов в г. Оха: магистральных – 5,5 км, распределительных – 22 км | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества | 2025-2032 |
| 10 | Строительство водопроводной сети протяженностью 0,6 км для подключения к системе водоснабжения планируемой зоны застройки среднеэтажными жилыми домами западнее ул. Строительная | Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует | 2031-2036 |
| 11 | Строительство распределительных водопроводов общей протяженностью 1,6 км в с. Эхаби | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества | 2031-2032 |
| 12 | Строительство распределительных водопроводов общей протяженностью 0,45 км в планировочном районе Лагури | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества | 2031-2032 |
| 13 | Ликвидация поверхностного водозабора (в том числе насосной станции 1-го подъема) в планировочном районе Лагури | Ликвидация объекта, выведенного из эксплуатации | 2039-2042 |
| 14 | Ликвидация водопроводов общей протяженностью 0,8 км в планировочном районе Лагури | Ликвидация объекта, выведенного из эксплуатации | 2039-2042 |

2.2. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

«9.5. МУП «ОКХ» в течение 3 дней со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Региональную энергетическую комиссию Сахалинской области на утверждение. Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Сахалинский нефтяник» sakh-neftyanik.ru и разместить на официальном интернет-сайте администрации (www.adm-okha.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа Терехина Д.В.

| Глава Охинского муниципального округа | Е.Н. Михлик |
| --- | --- |

| ВНосит |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора, начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа | ______________ А.А. Гаранжа |
|  | «_______»____________20___ г. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| Заместитель директора, начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа | ______________ А.А. Гаранжа |
|  | «_______»____________20___ г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Первый заместитель главы администрации Охинского муниципального округа | ______________ И.А. Шальнёв |
|  | «_______»____________20___ г. |
| Директор департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа | ______________ Д.В. Терехин |
|  | «_______»____________20___ г. |
| Начальник отдела правового обеспечения администрации Охинского муниципального округа | ______________ А.Э. Исаева |
|  | «_______»____________20___ г. |
| Директор муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное хозяйство» | ______________ М.Х. Мадалиев |
|  | «_______»____________20___ г. |
| РАЗОСЛАТЬ: |  |
| В дело | 1 экз. |
| Охинская городская прокуратура | 1 экз. |
| Собрание МО городской округ «Охинский» | 1 экз. |
| ДАЗиИО администрации МО городской округ «Охинский» | 1 экз. |