| # АДМИНИСТРАЦИЯ ОХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | ___________ |  |  | № | _______ |
| г. Оха |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.01.2025 № 7 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное хозяйство» на 2025-2042 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 32 Устава Охинского муниципального округа Сахалинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Охинское коммунальное хозяйство» на 2025-2042 годы, утвержденное постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 14.01.2025 № 7:

1.1. Пункт 6.1. технического задания изложить в следующей редакции:

«6.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Наименование объекта подключения | Предельное количество этажей и (или) предельная высота застройки | Максимальная планируемая нагрузка в точке подключения |  | Планируемые сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоснабжение, тыс. куб.м/год | Водоотведение |  |
| 1 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. 60 лет СССР (жилой дом № 1), площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2026 |
| 2 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. 60 лет СССР (жилой дом № 2), площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2026 |
| 3 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, 24, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 4 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, 26, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 5 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, 28, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 6 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, 28/1, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 7 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 30, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 8 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 32, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 9 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 30/1, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2027 |
| 10 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 22, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2028 |
| 11 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Дзержинского, д. 29, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2028 |
| 12 | Многоквартирный дом в г. Оха, ул. Дзержинского, д. 29/1, площадью до 3000,0 м2 | 8 | 15,0 | 15,0 | 2028 |

1.2. Подпункты 4, 5, 8 пункта 6.2 технического задания изложить в следующей редакции:

| 4 | Реконструкция водопроводов общей протяженностью 2,5 км г. Оха | Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Реконструкция водопроводов общей протяженностью 0,5 км в планировочном районе Лагури | Сокращение потерь воды при ее транспортировке. Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2026-2028 |
| 8 | Строительство резервуара под чистую воду объемом 100 куб.м в планировочном районе Лагури | Обеспечение подачи абонентам необходимого объема холодной воды установленного качества. | 2027-2028 |

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Сахалинский нефтяник» sakh-neftyanik.ru и разместить на официальном интернет-сайте администрации (www.adm-okha.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Охинского муниципального округа Шальнёва И.А.

| Глава Охинского муниципального округа | Е.Н. Михлик |
| --- | --- |

| ВНосит |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора, начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа | ______________ А.А. Гаранжа |
|  | «_______»____________20___ г. |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| Заместитель директора, начальник отдела архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа | ______________ А.А. Гаранжа |
|  | «_______»____________20___ г. |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Первый заместитель главы администрации Охинского муниципального округа | ______________ И.А. Шальнёв |
|  | «_______»____________20___ г. |
| Заместитель главы администрации Охинского муниципального округа | ______________ М.А. Земцова |
|  | «_______»____________20___ г. |
| Начальник отдела правового обеспечения администрации Охинского муниципального округа | ______________ А.Э. Исаева |
|  | «_______»____________20___ г. |
| Директор МУП «Охинское коммунальное хозяйство» | ______________ М.Х. Мадалиев |
|  | «_______»____________20___ г. |
| РАЗОСЛАТЬ: |  |
| В дело | 1 экз. |
| Охинская городская прокуратура | 1 экз. |
| Собрание МО городской округ «Охинский» | 1 экз. |
| ДАЗиИО администрации МО городской округ «Охинский» | 1 экз. |
| МУП «Охинское коммунальное хозяйство» | 1 экз. |