|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время выполнения работ | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Вид работы |
| 16.03.2023-01.12.2023 | г. Оха  65:24:0000010  65:24:0000011 | 1. Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные  2. Обследование территорий комплексных кадастровых работ  3. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости  4. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав  5. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости.  6. Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ.  7. Подготовка проектов карт-планов территории.  8. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН  9. Направление проектов карт-планов территории в согласительную комиссию  10. Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ  11. Утверждение карт-планов территории  12. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости. |