Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение населения Охинского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

Раздел 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации Охинского муниципального округа – Шальнёв Игорь Анатольевич |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, муниципальных транспорта, энергетики и связи администрации Охинского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | Администрация Охинского муниципального округа (Администрация) Департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации Охинского муниципального округа (ДАЗиИО) Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Охинского муниципального округа (МКУ «УКС») Муниципальное казённое учреждение «Эксплуатационное техническое управление» (МКУ «ЭТУ») |
| Период реализации | 2025-2030 гг. |
| Цели муниципальной программы | Цель № 1 «Построено и реконструировано (модернизировано) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки»; Цель № 2 «Снижение количества аварий на сетях тепло-, водоснабжения, водоотведения к 2030 году до 0. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период. Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения»; Цель № 3 «Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года к 2030 году - до 81%»; Цель № 4 «Благоустройство населенных пунктов». Цель № 5 «Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов». |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |

| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025-2030 годах составит: за счет всех источников финансирования - 2 672 151,4 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 545 705,8 тыс. руб. 2026 год - 431 380,0 тыс. руб. 2027 год - 1 306 893,5 тыс. руб. 2028 год - 388 172,1 тыс. руб. 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. Из него по источникам: - за счет средств областного бюджета - 2 488 319,9 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 468 578,7 тыс. руб. 2026 год - 400 834,7 тыс. руб. 2027 год - 1 252 357,6 тыс. руб. 2028 год - 366 548,9 тыс. руб. 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета - 183 831,5 тыс. рублей, в том числе: 2025 год - 77 127,1 тыс. руб. 2026 год - 30 545,3 тыс. руб. 2027 год - 54 535,9 тыс. руб. 2028 год - 21 623,2 тыс. руб. 2029 год - 0,0 тыс. руб. 2030 год - 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Сахалинской области | - Комфортная и безопасная среда для жизни / Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". - Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза" /Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" |

Раздел 2. Показатели муниципальной программы «Обеспечение населения Охинского муниципального округа

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/ п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение (2024) | Значение показателей |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателем и национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пла н | пла н | пла н | пла н | пла н | пла н |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель муниципальной программы: «Построено и реконструировано (модернизировано) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация МКУ«УКС», | Улучшение качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Снижение количества аварий на сетях тепло-, водоснабжения, водоотведения к 2030 году до 0. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период. Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество аварий на инженерных сетях | КПМ | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | Администрация МКУ «УКС», | Улучшение качества городской среды |
| 3 | Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | КПМ | процент | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | - | Администрация МКУ «УКС», | Улучшение качества городской среды |

| 4 | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | КПМ | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Администрация МКУ «УКС», | Улучшение качества городской среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: «Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2014 года к 2030 году - до 81%». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество отремонтированных подъездов | КПМ | ед. | 173 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | Администрация | Улучшение качества городской среды |
|  | Количество отремонтированных подвалов | КПМ | ед. | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 7 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов | КПМ | процент | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | - | МКУ «УКС», Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 8 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | КПМ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| Цель муниципальной программы: «Благоустройство населенных пунктов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество отловленных особей | КПМ | ед. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | Администрация | Улучшение качества городской среды |
| 10 | Количество замененных ламп (светильников) | КПМ | ед. | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | МКУ «УКС» Администрация | Улучшение качества городской среды |

| Цель муниципальной программы: «Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | КПМ | тыс. м3 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - | Администрация | Улучшение качества городской среды |

Раздел 3. Структура муниципальной программы «Обеспечение населения Охинского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Повышение качества питьевой воды» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента – Администрация |  | Срок реализации (2025 - 2027) |  |
| 1.1. | Задача 1 Повышение качества питьевой воды | Реконструкция станции очистки воды в г. Охе |  | 1. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента – Администрация |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |

| 2.1. | Задача 1 Обеспечение населения качественными жилищнокоммунальными услугами жилищно-коммунального комплекса | Снижение количества аварий на сетях тепло-, водоснабжения, водоотведения. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства муниципальных образований и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период | - Количество аварий на инженерных сетях - Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Использование средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к отопительному периоду |  |
| 2.2. | Задача 2 Модернизация коммунальной инфраструктуры | Снижение количества аварий на инженерных сетях | 1. Количество аварий на инженерных сетях |
| 2.3. | Задача 3 Капитальный ремонт электросетевого хозяйства | Снижение количества аварий на сетях электроснабжения. Проведение капитальных ремонтов объектов электросетевого хозяйства муниципального образования и приобретение оборудования для бесперебойной работы в осенне-зимний период | 1. Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения |
| 2.4. | Задача 4 Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Заготовка и доставка дров для села Рыбновск и села Рыбное |  |
|  |  | Содержание муниципальных сетей газоснабжения |  |
|  |  | Актуализация схемы электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения |  |
|  |  | Организация водоснабжения Рыбновского побережья |  |
|  |  | Обеспечение электроснабжением жителей с. Рыбное |  |
|  |  | Приобретение топлива для дизельных генераторов с. Рыбное |  |
|  |  | Доставка ГСМ для дизельных электростанций с. Рыбное |  |

| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию мероприятия – Администрация |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 3.1. | Задача 1 Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | Ремонт общего имущества многоквартирных домов |  | - Количество отремонтированных подъездов - Количество отремонтированных подвалов |
| 3.2. | Задача 2 Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда | Ремонт общего имущества многоквартирных домов |  | 1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов |
|  |  | Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах по муниципальным квартирам |  |  |
|  |  | Софинансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 3.3. | Задача 3 Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Нереальная к взысканию дебиторская задолженность населения за жилищно- коммунальные услуги Оплата расходов на коммунальные услуги, расходов на содержание пустующих муниципальных жилых (нежилых) помещений и общего имущества в многоквартирном доме на территории Охинского муниципального округа (содержание и тепло) |  | 1. Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |

| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству населённых пунктов» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный за реализацию мероприятия – Администрация |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| 4.1. | Задача 1 Благоустройство населенных пунктов | Уменьшение численности животных без владельцев |  | 1. Количество отловленных особей |
| 4.2. | Задача 2 Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сёл | Энергоснабжение |  |  |
|  |  | Уличное освещение |  |  |
| 4.3. | Задача 3 Капитальный ремонт и устройство уличного освещения г. Охи и сел | Устройство уличного освещения г. Охи, замена светильников, проведение капитальных ремонтов и ремонтов уличного освещения |  | 1. Количество замененных ламп (светильников) |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов» (Шальнёв И.А.) |  |  |  |

|  | Ответственный за реализацию мероприятия – Администрация |  | Срок реализации (2025 - 2030) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Задача 1 Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов | Содержание контейнерных площадок |  | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок |
|  |  | Ликвидации несанкционированных свалок |  |  |
|  |  | Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами |  |  |
|  |  | Рекультивация объектов размещения отходов, земель (территорий) на которых они размещены |  |  |

- Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

- «Обеспечение населения Охинского муниципального округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Главный распорядитель бюджетных средств | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  | 545 705,8 | 431 380,0 | 1 306 893,5 | 388 172,1 | 0,0 | 0,0 | 2 672 151,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 468 578,7 | 400 834,7 | 1 252 357,6 | 366 548,9 | 0,0 | 0,0 | 2 488 319,9 |
| местный бюджет |  | 77 127,1 | 30 545,3 | 54 535,9 | 21 623,2 | 0,0 | 0,0 | 183 831,5 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Повышение качества питьевой воды» (всего), в том числе: | УКС | 62 040,4 | 103 092,8 | 930 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095 253,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 59 908,7 | 100 000,0 | 902 216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 062 125,3 |
| местный бюджет |  | 2 131,7 | 3 092,8 | 27 903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 128,2 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Повышение качества питьевой воды | УКС | 62 040,4 | 103 092,8 | 930 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 095 253,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 59 908,7 | 100 000,0 | 902 216,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 062 125,3 |
| местный бюджет |  | 2 131,7 | 3 092,8 | 27 903,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 128,2 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | УКС | 172 089,5 | 100 096,4 | 68 853,6 | 205 446,9 | 0,0 | 0,0 | 546 486,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 170 368,6 | 99 095,4 | 68 165,0 | 203 392,4 | 0,0 | 0,0 | 541 021,4 |
| местный бюджет |  | 1 720,9 | 1 001,0 | 688,6 | 2 054,5 | 0,0 | 0,0 | 5 465,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | УКС | 172 089,5 | 100 096,4 | 68 853,6 | 205 446,9 | 0,0 | 0,0 | 546 486,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 170 368,6 | 99 095,4 | 68 165,0 | 203 392,4 | 0,0 | 0,0 | 541 021,4 |
| местный бюджет |  | 1 720,9 | 1 001,0 | 688,6 | 2 054,5 | 0,0 | 0,0 | 5 465,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» (всего), в том числе: | Администрация МКУ УКС | 99 978,6 | 89 715,6 | 106 781,6 | 130 854,3 | 0,0 | 0,0 | 427 330,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 89 615,2 | 84 599,1 | 101 153,1 | 126 152,6 | 0,0 | 0,0 | 401 520,0 |
| местный бюджет |  | 10 363,4 | 5 116,5 | 5 628,5 | 4 701,7 | 0,0 | 0,0 | 25 810,1 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами жилищно-коммунального комплекса | Администрация МКУ УКС | 92 715,3 | 67 215,6 | 55 529,0 | 60 683,1 | 0,0 | 0,0 | 276 143,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 89 615,2 | 65 199,1 | 53 863,1 | 58 862,6 | 0,0 | 0,0 | 267 540,0 |
| местный бюджет |  | 3 100,1 | 2 016,5 | 1 665,9 | 1 820,5 | 0,0 | 0,0 | 8 603,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Модернизация коммунальной инфраструктуры | МКУ УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Капитальный ремонт электросетевого хозяйства | МКУ УКС | 58,0 | 20 000,0 | 48 752,6 | 69 371,2 | 0,0 | 0,0 | 138 181,8 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 19 400,0 | 47 290,0 | 67 290,0 | 0,0 | 0,0 | 133 980,0 |
| местный бюджет |  | 58,0 | 600,0 | 1 462,6 | 2 081,2 | 0,0 | 0,0 | 4 201,8 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 Организация электро-, тепло, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения | Администрация | 7 205,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 13 005,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 7 205,3 | 2 500,0 | 2 500,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 13 005,3 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий в сфере жилищного, коммунального хозяйства» (всего), в том числе: |  | 168 074,9 | 30 941,6 | 36 096,3 | 18 464,0 | 0,0 | 0,0 | 253 576,8 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 129 884,5 | 26 133,3 | 31 133,3 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 202 151,1 |
| местный бюджет |  | 38 190,4 | 4 808,3 | 4 963,0 | 3 464,0 | 0,0 | 0,0 | 51 425,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | Администрация | 123 246,5 | 26 941,6 | 32 096,3 | 15 464,0 | 0,0 | 0,0 | 197 748,4 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 119 549,1 | 26 133,3 | 31 133,3 | 15 000,0 | 0,0 | 0,0 | 191 815,7 |
| местный бюджет |  | 3 697,4 | 808,3 | 963,0 | 464,0 | 0,0 | 0,0 | 5 932,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда | Администрация | 32 003,7 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 41 003,7 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 10 335,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 335,4 |
| местный бюджет |  | 21 668,3 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 30 668,3 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Администрация | 12 824,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 824,7 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 12 824,7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 824,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по благоустройству населённых пунктов» (всего), в том числе: |  | 22 379,4 | 11 760,3 | 11 760,3 | 11 757,1 | 0,0 | 0,0 | 57 657,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 174,8 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 003,7 | 0,0 | 0,0 | 4 192,3 |
| местный бюджет |  | 21 204,6 | 10 753,4 | 10 753,4 | 10 753,4 | 0,0 | 0,0 | 53 464,8 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Задача 1 Благоустройство населенных пунктов | Администрация | 1 174,8 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 003,7 | 0,0 | 0,0 | 4 192,3 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1 174,8 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 003,7 | 0,0 | 0,0 | 4 192,3 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Энергоснабжение, содержание и установка линий и оборудования уличного освещения г. Охи и сёл | Администрация | 21 183,8 | 10 753,4 | 10 753,4 | 10 753,4 | 0,0 | 0,0 | 53 444,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 21 183,8 | 10 753,4 | 10 753,4 | 10 753,4 | 0,0 | 0,0 | 53 444,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Капитальный ремонт и устройство уличного освещения г. Охи и сел | МКУ УКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 Технологическое присоединение к электросетям, расположенных по адресу: с. Некрасовка ул. Октябрьская. Система уличного освещения. | МКУ УКС | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов» | Администрация | 21 143,0 | 95 773,3 | 153 281,4 | 21 649,8 | 0,0 | 0,0 | 291 847,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 17 626,9 | 90 000,0 | 148 682,7 | 21 000,2 | 0,0 | 0,0 | 277 309,8 |
| местный бюджет |  | 3 516,1 | 5 773,3 | 4 598,7 | 649,6 | 0,0 | 0,0 | 14 537,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 Содержание контейнерных площадок | Администрация | 1 650,0 | 2 989,7 | 4 827,7 | 1 031,2 | 0,0 | 0,0 | 10 498,6 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 4 682,7 | 1 000,2 | 0,0 | 0,0 | 5 682,9 |
| местный бюджет |  | 1 650,0 | 2 989,7 | 145,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 4 815,7 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 Оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами | Администрация | 1 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 320,9 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 1 320,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 320,9 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 Ликвидации несанкционированных свалок | Администрация | 18 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 172,1 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 17 626,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 626,9 |
| местный бюджет |  | 545,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 545,2 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 4 Реализация мероприятий по рекультивации объектов размещения отходов, земель на которых они размещены | МКУ «УКС» | 0,0 | 92 783,6 | 148 453,7 | 20 618,6 | 0,0 | 0,0 | 261 855,9 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 90 000,0 | 144 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 254 000,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 2 783,6 | 4 453,7 | 618,6 | 0,0 | 0,0 | 7 855,9 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |